#### TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2009

A Câmara Municipal de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos Andradas, n° 3.100, nesta Capital, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 11.560, publicada no Diário Oficial do Município de 9 de janeiro de 2009, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação com as seguintes características:

MODALIDADE: Tomada de Preços.

TIPO: Menor preço.

OBJETO: Obra de reforma de estacionamentos, conforme especificado no ANEXO I.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 18:00 horas do dia 13/10/2009.

ABERTURA DOS ENVELOPES DE Nº 1: dia 14/10/2009 às 9:00 horas.

Esta licitação obedecerá à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, às suas alterações e às seguintes normas:

1 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

1.1  Poderá participar desta Tomada de Preços a empresa apta ao cumprimento do objeto licitado, conforme especificado no ANEXO I, que atenda aos requisitos deste ato convocatório e aos da legislação específica.

1.2  Não poderá participar desta Tomada de Preços a licitante que se enquadrar em uma ou mais das situações a seguir:

a) tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão Público Federal, Estadual ou Municipal ou esteja suspensa do direito de participar de licitação;

b) esteja sob regime de concordata, falência ou insolvência civil;

c) em consórcio.

1.2.1 - A observância das vedações deste subitem é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

1.3 - A licitante deverá entregar 2 (dois) envelopes numerados, opacos e fechados, contendo, o de nº 1, os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e, o de nº 2, a PROPOSTA COMERCIAL, ambos identificados com o número desta Tomada de Preços, a denominação social e o endereço da sede da licitante.

1.4 - A entrega dos envelopes referidos no subitem 1.3 deverá ser feita até às 18:00 horas do dia 13/10/2009, na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, sala A-121, telefone 3555-1249.

1.5 - O descumprimento de quaisquer das exigências previstas nos subitens 1.1 a 1.4 implicará a declaração da empresa como NÃO PARTICIPANTE da licitação.

1.6 - A apresentação dos envelopes pela licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente.

2 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

(Envelope de nº 1)

2.1 - Documento para habilitação jurídica:

a) prova de constituição social, que consiste em um dos seguintes documentos:

a.1) no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;

a.2) no caso de sociedade comercial, o respectivo contrato social ou documento equivalente registrado pela Junta Comercial;

a.3) no caso de sociedade por ações, o documento referido em “a.2” acompanhado de documento de eleição dos administradores da empresa;

a.4) no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

2.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 2.1 deverá explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto desta licitação, a sede da empresa e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pela empresa.

2.2 - Documentos para comprovação da regularidade fiscal:

a) comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ;

b) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal, atestando a quitação de Tributos e Contribuições Federais bem como a regularidade quanto à Dívida Ativa da União;

c) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente;

d) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente;

e) comprovante de regularidade para com a Seguridade Social;

f) comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

2.2.1 - A licitante isenta de inscrição junto a qualquer Fazenda Pública deverá comprovar esta condição por meio de documento oficial, permanecendo obrigada a apresentar toda a documentação comprobatória da regularidade fiscal.

2.3 - Documentos para comprovação da qualificação econômico-financeira:

a) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório do Distribuidor da Justiça da sede da licitante, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura do envelope de nº 1;

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

2.3.1 - Caso a certidão negativa de falência ou concordata contenha prazo de validade determinado, prevalecerá esse em detrimento daquele assinalado na alínea “a” do subitem 2.3.

2.3.2 - Os documentos referidos na alínea “b” do subitem 2.3 deverão estar assinados por Contador ou Técnico de Contabilidade, neles constando a indicação do número de registro destes junto ao Conselho Regional de Contabilidade.

2.3.3 - O balanço patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial e estar acompanhado de Termo de Abertura e de Termo de Encerramento.

2.3.4 - A comprovação da boa situação financeira da licitante será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), calculados por meio das seguintes fórmulas:

a) LG             =             ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b) SG             =            _______________ ATIVO TOTAL __________________

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

c) LC              =          __ATIVO CIRCULANTE__

PASSIVO CIRCULANTE

2.3.5 - A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem anterior, deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a pelo menos 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais, para demonstrar sua boa situação financeira.

2.4 - Documentos para comprovação da qualificação técnica:

a) comprovação, pela licitante, de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o completo e adequado cumprimento do objeto desta licitação, a ser feita por meio de Termo de Vistoria fornecido pela Câmara Municipal de Belo Horizonte (ANEXO V). Para fornecimento desse comprovante, deverá a vistoria ser marcada previamente pela licitante, no horário de 8:00 às 18:00 horas dos dias úteis, pelos telefones 3555-1103 e 3555-1125, com os Srs. Dirceu Lucas Gomes ou João Henrique Salomão Budaruiche, da Divisão de Administração da Câmara Municipal de Belo Horizonte;

b) 1 (um) atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, emitido por ente ou órgão, público ou privado, devidamente registrado em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, onde se comprove ter a licitante executado obra de natureza semelhante ao objeto licitado;

c) indicação do nome do profissional da área de Engenharia Civil que responderá como responsável técnico pela obra de reforma, com comprovação de seu registro ou inscrição em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, bem como de quitação da respectiva anuidade;

d) comprovação do registro ou inscrição da licitante no CREA, bem como de quitação da respectiva anuidade.

2.5 - Documento relativo ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal:

a) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo constante do ANEXO II deste Edital.

2.6 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados neste Edital, deverão ser apresentados sob uma das seguintes formas:

a) originais;

b) cópias autenticadas em cartório;

c) cópias simples, desde que sejam apresentados os originais para autenticação pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação na reunião de abertura dos envelopes de nº 1;

d) publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;

e) certidões emitidas através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor.

2.7 - Toda a documentação solicitada neste Edital deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a mesclagem de documentos.

2.8 - Todos os documentos exigidos deverão estar dentro do respectivo prazo de validade na data de entrega dos envelopes, à exceção do atestado de capacidade técnica ao qual não se aplica prazo de validade.

2.8.1 - Caso o documento não especifique prazo de validade, considerar-se-á como tal o prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedição.

2.8.2 - Se qualquer documento tiver seu prazo de validade expirado entre a data de entrega dos envelopes e a data de abertura dos envelopes de nº 1, a Comissão Permanente de Licitação promoverá diligência, abrindo prazo de 2 (dois) dias úteis para que a licitante apresente novo documento válido.

2.9 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

2.10 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e em seus Anexos.

2.11 - A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento de exigência prevista nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO da licitante.

2.12 - Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta comercial, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

3 - PROPOSTA COMERCIAL

(Envelope de nº 2)

3.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada de forma a atender aos seguintes requisitos:

a) ser apresentada em conformidade com o modelo constante do ANEXO III, com indicação da denominação social e do nº do CNPJ da licitante;

b) conter oferta firme e precisa para a íntegra do item único, sem alternativas de preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;

c) cotar o preço global em moeda corrente para a íntegra do item único;

d) indicar o prazo de validade da proposta;

e) estar assinada;

f) não conter emendas, rasuras ou entrelinhas;

3.2 - A licitante deverá apresentar, como anexo da proposta comercial, uma planilha de composição do preço global, a qual deverá cobrir, no mínimo, os itens citados no Projeto Básico, com a indicação de seus respectivos preços.

3.2.1 - As operações aritméticas constantes da planilha citada no subitem 3.2 serão devidamente conferidas e, em sendo apurada diferença entre os preços totais apresentados pela licitante e os preços totais encontrados pelas operações aritméticas de conferência, prevalecerão estes últimos, com a conseqüente correção do preço global, se for o caso.

3.3 - O prazo de validade da proposta comercial deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data prevista para a entrega dos envelopes.

3.3.1 - Caso haja abertura de prazo para escoimar vícios verificados nas propostas, com fundamento no disposto no art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8666/93, a contagem do prazo de validade das propostas será suspensa entre a data de publicação do ato respectivo e o final do prazo dado, reiniciando-se a partir do dia seguinte a esse último.

3.3.2 - Se a adjudicação não ocorrer dentro do prazo, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar prorrogação geral da validade por, no máximo, igual prazo, condicionada tal prorrogação à aceitação da licitante.

3.4 - É vedada qualquer alteração das condições estabelecidas no ANEXO I, bem como a fixação de prazo de validade inferior ao previsto no subitem 3.3.

3.4.1 - Ressalvam-se da vedação deste subitem as alterações destinadas a sanar erros materiais evidentes, que não impliquem alteração de conteúdo relativamente ao modelo constante do ANEXO III.

3.5 - O preço global ofertado deverá considerar todos os encargos e custos diretos ou indiretos incidentes sobre o objeto desta licitação, não sendo aceita vindicação posterior para sua inclusão no preço global, salvo se houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo.

3.6 - A inobservância, total ou parcial, de quaisquer das previsões dos subitens anteriores, bem como das contidas nos ANEXOS I e III, implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.

4 - REUNIÕES DA COMISSÃO

4.1 - Os envelopes referentes a esta licitação serão abertos em reuniões públicas, a se realizarem nas seguintes datas:

a) a de abertura dos envelopes de nº 1, às 9:00 horas do dia 14/10/2009;

b) a de abertura dos envelopes de nº 2, em data e hora a serem marcadas.

4.2 - As reuniões da Comissão serão realizadas no Plenário Paulo Portugal, podendo ser alterado o local, mediante afixação de aviso na entrada desse plenário.

5 - REPRESENTANTE DA LICITANTE

5.1 - A licitante poderá fazer-se representar nas reuniões da Comissão por quem possa por ela assinar, nos termos do ato de sua constituição social, ou por qualquer pessoa devidamente credenciada.

5.2 - O credenciamento de que trata o subitem anterior somente poderá ser outorgado por quem possa assinar pela licitante, nos termos do ato de sua constituição social e conforme o modelo descrito no ANEXO IV.

5.3 - Somente as pessoas referidas no subitem 5.1 poderão examinar a documentação e manifestar-se no curso das reuniões.

6 - CURSO DAS REUNIÕES

6.1 - Aberta a primeira reunião, os membros da Comissão Permanente de Licitação verificarão a data e a hora de protocolo dos envelopes e o atendimento às exigências dos subitens 1.1 a 1.4, após o que os rubricarão.

6.2 - A Comissão Permanente de Licitação verificará, em seguida, a condição de representante das licitantes, conforme as exigências do item 5, mediante a análise do respectivo documento e do ato de constituição social.

6.3 - Os representantes das licitantes serão convidados a rubricar os envelopes.

6.4 - Os membros da Comissão Permanente de Licitação e os representantes das licitantes rubricarão os documentos constantes dos envelopes de nº 1, após o que procederá a Comissão ao julgamento da fase de habilitação.

6.5 - O resultado da fase de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município, após o que iniciar-se-á o prazo de recurso.

6.6 - Vencido o prazo sem interposição de recursos, ou resolvidos os que forem apresentados, procederá a Comissão Permanente de Licitação à abertura dos envelopes de n° 2 em reunião previamente marcada.

6.7 - Excepcionalmente, na hipótese de todas as licitantes estarem devidamente representadas na 1ª (primeira) reunião, e desde que renunciem expressamente ao direito de recurso, poder-se-á passar imediatamente à abertura da proposta comercial.

6.8 - Poder-se-á aplicar a solução contida no subitem 6.7 à hipótese de apenas uma licitante comparecer ao certame.

6.9 - Aberta a reunião referida no subitem 6.6, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação convidará os representantes das licitantes a verificar se os envelopes estão devidamente lacrados e os abrirá, repetindo-se os procedimentos previstos nos subitens 6.4 e 6.5.

6.10 - A Comissão Permanente de Licitação elaborará ata circunstanciada das reuniões, à qual será acrescentada qualquer observação, pertinente, solicitada por representante das licitantes.

6.11 - As atas serão assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes que queiram fazê-lo.

7 - DEVOLUÇÃO DOS ENVELOPES

Os envelopes de nos 1 e 2 da empresa declarada como não participante desta licitação, nos termos do subitem 1.5, bem como o envelope de nº 2 da licitante inabilitada, somente serão devolvidos após vencido o prazo de recurso ou denegado este, salvo se o respectivo representante renunciar, por escrito, ao direito de recurso, hipótese em que lhe serão devolvidos de imediato, mediante recibo.

8 - RECURSO

8.1 - As decisões da Comissão Permanente de Licitação são passíveis de recurso, nos termos da legislação aplicável, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação respectiva.

8.2 - O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão, devendo ser protocolizado na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, sala A-121, telefone 3555-1249, no horário de 8:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

8.3 - O Presidente da Comissão poderá, decorrido o prazo concedido aos interessados para impugnação ao recurso, reconsiderar a decisão ou fazê-lo subir ao Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, para efetivo julgamento.

9 - DILIGÊNCIA

A Comissão Permanente de Licitação ou o Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte poderão promover qualquer diligência que se fizer necessária para esclarecer ou complementar a instrução do processo, na forma e nos limites prescritos em lei.

10 - COMUNICAÇÃO

Toda comunicação às licitantes, até a homologação do certame e adjudicação do objeto, será realizada por meio de publicação no Diário Oficial do Município.

11 - JULGAMENTO FINAL

11.1 - A Comissão Permanente de Licitação julgará as propostas comerciais conforme o menor preço global cotado para a íntegra do item único, classificando-as por ordem crescente de valor.

11.2 - Em caso de empate, a Comissão Permanente de Licitação sorteará o item único entre as licitantes com proposta igual, na mesma reunião de abertura dos envelopes de nº 2 ou em reunião convocada para esse fim.

11.3 - A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar as propostas que cotarem preços inexeqüíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, conforme pesquisa específica.

11.4 - No julgamento das propostas, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

12 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o processo encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte que, se o entender conforme os preceitos legais, homologará a decisão daquela e adjudicará o objeto da licitação à licitante cuja proposta for classificada em primeiro lugar, conforme previsto no item 11.

13 - REGRAS PARA CONTRATAÇÃO

13.1 - Homologada a licitação, a Câmara Municipal de Belo Horizonte convocará a licitante vencedora para, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação e de lhe ser aplicada as penalidades legais cabíveis, com possibilidade, ainda, da cobrança de multa compensatória de 10% (dez por cento) do preço global da proposta respectiva.

13.2 - O instrumento de Contrato será lavrado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, de acordo com a minuta constante do ANEXO VI.

13.3 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no Contrato, poderá a Câmara Municipal de Belo Horizonte aplicar à Contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de responsabilização civil e penal cabíveis.

13.3.1 - O Contrato definirá valor de multa a ser aplicada no caso de inadimplemento, sem prejuízo de aplicação de outras penalidades legalmente admissíveis.

13.4 - A Câmara Municipal de Belo Horizonte reserva-se o direito de não receber os serviços ofertados em desacordo com o previsto neste Edital, podendo cancelar a contratação e aplicar o disposto no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

14 - ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

14.1 - As dúvidas relativas à especificação do objeto deste ato convocatório poderão ser dirimidas pelas licitantes, pessoalmente ou pelos telefones 3555-1103 e 3555-1125, com os Srs. João Henrique Salomão Budaruiche ou Dirceu Lucas Gomes, na Divisão de Administração da Câmara Municipal de Belo Horizonte, sala A-122, no horário de 7:30 às 19:00 horas dos dias úteis, até a data prevista para a entrega dos envelopes.

14.2 - As demais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Comissão Permanente de Licitação, sala A-121, pessoalmente ou pelo telefone 3555-1249, no horário de 8:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

15 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Belo Horizonte, sob o número 0101.010310012.001.4490-51-04 - Obras e Instalações: Execução de Obras por Contrato, estando estimadas em um preço global de R$144.294,59 ( cento e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e nove centavos ), preço este obtido pela incidência de um B.D.I. correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) sobre um subtotal de R$99.513,51.

16 - PAGAMENTO

16.1 - A Contratante pagará à Contratada o preço global definido na proposta comercial, da seguinte forma:

a) 10% (dez por cento) após a assinatura do Contrato e a entrega pela Contratada e a aprovação pela Contratante do cronograma a que se refere o item 3.12 do ANEXO I deste Edital;

b) 25% (vinte e cinco por cento) após a conclusão de 30% (trinta por cento) da obra;

c) 25% (vinte e cinco por cento) após a conclusão de 60% (sessenta por cento) da obra;

d) 40% (quarenta por cento) após a entrega final da obra, mediante a aprovação da empresa responsável pelo Projeto Básico, acrescidos da medição e aprovação dos serviços e do termo de recebimento assinado pela Contratante.

16.1.1 - O pagamento realizado pela Contratante não implica prejuízo de a Contratada reparar toda e qualquer falha que se apurar na consecução dos serviços, nem exclui as responsabilidades civil e ético-profissional de que trata a Lei Federal nº 8.666/93, tudo dentro dos prazos legais e contratuais pertinentes.

16.1.2 - O pagamento será efetuado contra-apresentação, em carteira ou por meio de depósito bancário, mediante apresentação da correspondente fatura/nota fiscal à Divisão de Finanças da Câmara Municipal de Belo Horizonte com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis em relação às datas de pagamento a fornecedores, que são os dias  5, 10, 20 e 25 de cada mês.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2009.

FREDERICO STÉFANO DE OLIVEIRA ARRIEIRO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS

1 - OBJETO:

1.1 - Constitui objeto desta licitação a execução de obra de reforma dos estacionamentos 1 e 2, localizados no terreno que abriga a sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte, com vistas a aumentar para 86 (oitenta e seis) o número de vagas demarcadas para carros e, também, criar no “estacionamento 2” um espaço demarcado com capacidade para 11 (onze) motocicletas, conforme discriminado no Projeto Básico em anexo, elaborado pela empresa TECTRAN - Técnicos em Transporte Ltda., projeto este complementado pela “Planilha Complementar” elaborada pela área de engenharia da Divisão de Administração da Câmara Municipal de Belo Horizonte, compreendendo o fornecimento e a administração da mão-de-obra e de todo o material, equipamentos, peças e serviços necessários à perfeita e integral viabilização da obra.

1.2 - Na elaboração do Projeto Básico foram observadas as normas de acessibilidade definidas na NBR 9050/2004 da ABNT (versão atualizada) e, na falta de clareza da norma, na Lei Estadual 11.666/94.

1.3 - O Projeto Básico, que integra para todos os fins o presente ANEXO I, compõe-se dos seguintes documentos:

a- Apresentação;

b- Memorial Descritivo;

c- Projeto de Geometria e Sinalização;

d- Detalhes;

e- Quantitativo/Orçamento;

f- Planilha Complementar.

1.4 - As plantas das áreas em que será executada a obra de reforma ora licitada estão disponíveis em formato AUTOCAD 2002 em meio magnético, na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, sala A-121, ou na página da Câmara Municipal de Belo Horizonte (www.cmbh.mg.gov.br).

2 - OBSERVAÇÃO:

2.1 - Eventuais referências de material/marcas, caso adotadas no Projeto Básico, servem unicamente de parâmetro, podendo ser substituídas por material equivalente em todas as suas características.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

3.1 - A reforma e a adequação dos sanitários deverão seguir o que está disposto neste Anexo e, sobretudo, no apenso Projeto Básico desenvolvido pela empresa TECTRAN - Técnicos em Transporte Ltda., criteriosamente observadas as normas de acessibilidade de pessoas com deficiência definidas na NBR 9050/2004 da ABNT (versão atualizada) e na Lei Estadual 11.666/94.

3.2 - A obra tem por objetivo aumentar a capacidade dos estacionamentos 1 e 2, internos à sede da Contratante, passando das atuais 74 para 86 o número de vagas destinadas a carros, estando incluída nesse total, a criação de 3 (três) espaços para veículos utilizados por pessoas com deficiência, observadas as normas de acessibilidade definidas na NBR 9050/2004 da ABNT (versão atualizada) e, na falta de clareza da norma, na Lei Estadual 11.666/94. Também, integra este objeto a criação de 11 (onze) vagas demarcadas para motocicletas, localizada no estacionamento 2.

3.3 - Denomina-se estacionamento 1 o pátio entre o prédio principal e o prédio anexo, com a entrada dos carros pela Avenida Churchill e, estacionamento 2, a via interna de acesso à portaria da Central de Atendimento ao Cidadão, com a entrada dos veículos pela marginal da Avenida dos Andradas.

3.4 - A obra de reforma deverá ser executada seguindo rigorosamente o disposto neste Anexo e, sobretudo, nas especificações, recomendações, detalhamentos, desenhos e relação de material e serviços contidos nos seguintes documentos desenvolvidos pela empresa TECTRAN - Técnicos em Transporte Ltda.: ”Apresentação”; “Memorial Descritivo”; “Projeto de Geometria e Sinalização”; “Detalhes” e “Quantitativo/ Orçamento”, bem como na “Planilha Complementar” elaborada pela área de engenharia da Divisão de Administração da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

3.5 - A execução da obra implicará no remanejamento de áreas permeáveis, acarretando, assim, a demolição de trechos do piso concretado e, também, a construção de contrapisos em concreto e pisos cimentados em parte dos canteiros gramados, distribuídas nos estacionamentos 1 e 2, com vistas a possibilitar a localização das vagas para carros e motocicletas. A delimitação entre os trechos de piso cimentado e as áreas permeáveis dar-se-á de forma contínua, através de meios-fios de concreto assentados com argamassa de cimento e areia no traço convencional. As novas áreas permeáveis deverão ser forradas com o mesmo tipo de vegetação existente nos espaços adjacentes aos estacionamentos.

3.6 - A implantação das vagas no estacionamento 2 exigirá a realização de intervenções preliminares que deverão ser executadas ao longo do alinhamento de todas as vagas. Caberá à Contratada a responsabilidade pela administração e execução dos serviços, bem como pelo fornecimento de todo o material, equipamento, maquinário, transporte e mão-de-obra necessários à realização dos trabalhos, os quais consistem em: retirada de árvores das áreas que receberão pavimentação; escavação manual de material de 1ª categoria; demolição de pavimentação asfáltica; demolição de piso concretado ou cimentado; retirada de meios-fios; retirada de grama; rebaixamento ou remanejamento de redes hidrossanitárias, inclusive caixas de passagem; rebaixamento ou remanejamento de redes condutoras de água pluvial, inclusive caixas de passagem; rebaixamento ou remanejamento de redes elétricas, inclusive caixas de passagem; regularização e compactação manual de terreno com soquete; assentamento dos meios-fios no novo alinhamento; recomposição ou complementação da pavimentação asfáltica seguindo o grade existente; recomposição ou complementação de piso cimentado sobre base em concreto; construção de passeio cimentado sobre contrapiso de concreto em todo o alinhamento das vagas, sobretudo junto ao muro de arrimo.

3.7 - Na etapa subseqüente aos serviços preliminares listados no subitem 3.6 acima, a Contratada deverá proceder à regularização do piso e, em seguida, aplicar duas demãos de tinta poliuretana na cor cinza asfalto sobre todo o estacionamento, como forma de apagar as antigas demarcações e servir como pano de fundo para a nova demarcação e sinalização viária.

3.8 - Após a aplicação da tinta cinza de fundo, a Contratada deverá proceder – mediante o fornecimento e administração do material, equipamento e mão-de-obra – à demarcação de 86 (oitenta e seis) vagas para carros, enumeradas em ordem crescente, aí incluídas 3 (três) vagas especiais sinalizadas para veículos ocupados por pessoas com deficiência, seguindo integralmente os dispositivos estabelecidos pela NBR nº 9050, da ABNT e pela Lei Estadual nº 11.666/94. Além dessas, a Contratada deverá proceder à demarcação de 11 (onze) vagas consecutivas não enumeradas, para o estacionamento de motocicletas. Na demarcação das vagas e na sinalização viária horizontal será utilizado o seguinte material: tinta à base de resina epóxi 100 % sólido, nas cores branca e amarela; termoplástico aspergido retrorrefletivo; e laminado elastoplástico, conforme a indicação em projeto.

3.9 - A Contratada deverá fornecer, administrar e implantar toda a sinalização vertical, conforme a localização, os quantitativos e as especificações técnicas definidas nas plantas e na planilha anexas, documentação essa integrante do Projeto Básico desenvolvido pela empresa TECTRAN - Técnicos em Transporte Ltda.

3.10 - A Contratada deverá deixar as áreas permeáveis preparadas para o recebimento da terra vegetal, da grama e da vegetação a ela destinada, devendo esse trabalho de paisagismo ser executado pelos jardineiros da Contratante. A preparação exigida consiste em manter uma cota de profundidade constante igual a 30 cm (trinta centímetros) em toda a área do canteiro, para que ali possam ser aplicadas a camada do adubo, a grama e o restante da vegetação paisagística.

3.11 - A Contratada deverá construir um passeio paralelamente ao alinhamento do muro de arrimo e em toda a sua extensão, no estacionamento 2, o qual funcionará como batente para as rodas dos veículos que ali irão estacionar, de forma a evitar esbarrões no muro de concreto armado.

3.12 - A Contratada deverá elaborar um cronograma para a execução da obra, a ser entregue à Contratante, para aprovação, antes de seu início.

4 - CONDIÇÕES GERAIS:

4.1 - São obrigações da Contratada:

a - apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, devidamente quitada às suas expensas;

b - iniciar a obra no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos a contar do recebimento do Contrato. Iniciada a obra, deverá a mesma ser integralmente concluída no prazo máximo de 70 (setenta) dias consecutivos. No caso de paralisações ou interrupções provocadas por iniciativa da Contratante, o prazo de execução da obra será acrescido do somatório dessas horas inativas;

c - transferir a realização de determinado trabalho para um horário que não interfira nas atividades normais da Contratante, caso a execução da obra provoque barulho e poeira acima dos limites toleráveis;

d - manter seus empregados trajando uniformes contendo a identificação da empresa e utilizando todo o equipamento de segurança e de proteção individual, durante o período de execução da obra;

e - fiscalizar diariamente, por meio de um técnico em segurança do trabalho, a adoção das normas técnicas de segurança e a utilização dos equipamentos de proteção individual pelos seus empregados, durante as etapas de execução da obra;

f - responder por todo e qualquer dano que causar às instalações físicas, aos equipamentos, mobiliário e veículos da Contratante, de vereadores ou servidores, em decorrência da obra indicada neste Anexo, devendo repará-lo antes da quitação da nota fiscal referente à execução do objeto licitado;

g - executar e entregar a obra à Contratante conforme as especificações contidas neste Anexo e seguindo o Projeto Básico que o acompanha;

h - garantir toda a obra, serviços e equipamentos, objeto desta licitação, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de seu recebimento pela Contratante, contra defeitos ou vícios de fabricação, execução ou instalação;

i - fornecer e administrar todo o material, equipamentos, peças e serviços necessários à perfeita e integral viabilização da obra;

j - utilizar material de primeira linha e empregar toda a técnica necessária na execução da obra;

k - realizar, ao término de todos os serviços, uma limpeza total e minuciosa dos locais em que foram realizadas as intervenções objeto da licitação;

l - responsabilizar-se por todas as despesas referentes à locação de equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios e serviços necessários à realização da obra;

m - responsabilizar-se pelo transporte de máquinas, ferramentas, equipamentos, material, acessórios e pela mão-de-obra indispensáveis à execução da obra, bem como pela retirada, acondicionamento e transporte de entulho dela decorrente até os locais de bota-fora autorizados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;

n - possuir em seu quadro de pessoal um técnico habilitado, com registro no CREA, o qual permanecerá no local da obra durante todo o tempo de sua execução;

o - levar ao conhecimento da fiscalização, representada pelos engenheiros lotados na Divisão de Administração da Contratante, a programação de execução das etapas ou a ocorrência de problemas encontrados no decorrer da obra, para que a solução encontrada seja analisada e aprovada pelos supramencionados profissionais;

p - orientar os seus empregados quanto à adoção de uma postura de discrição, cordialidade e respeito para com vereadores, servidores e público no ambiente de trabalho;

q - proceder ao pagamento de toda e qualquer taxa referente à obra, objeto desta licitação, cobrada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pelo CREA-MG ou por qualquer outro órgão autorizado pela legislação vigente;

r - manter em local visível uma cópia quitada da ART referente à obra objeto desta licitação.

4.2 - São obrigações da Contratante:

a -  facilitar o acesso dos empregados da Contratada ao local de trabalho;

b - ceder local para a guarda das ferramentas e equipamentos da Contratada, durante o período de execução dos trabalhos;

c - ceder local para a troca de roupas pelos empregados da Contratada envolvidos nos trabalhos;

d - fornecer toda a água e a energia elétrica necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos indispensáveis à obra;

e - fornecer e aplicar toda a grama e demais vegetação necessária a integrar os novos canteiros ao paisagismo existente em sua sede;

f - providenciar um local seguro para o estacionamento dos veículos usuários das vagas durante todo o período de execução da obra;

g - fiscalizar, através dos engenheiros lotados na sua Divisão de Administração, todas as etapas de execução da obra.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

DECLARAÇÃO

(modelo conforme Decreto Federal nº 4.358, de 5 de setembro de 2002)

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2009.

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(ª) __________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF nº _________________, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____).

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo)

Belo Horizonte, _______ de _____________ de 2009.

___________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

- OBS: Identificar o signatário.

ANEXO III

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2009

OBJETO: Reforma de estacionamentos.

# DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: _________________________________

CNPJ: _________________________________________

Apresenta esta licitante proposta comercial para o item único abaixo, cuja especificação completa encontra-se detalhada no ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2009 e no Projeto Básico que o integra.

| ESPECIFICAÇÃO | PREÇO GLOBAL (R$) |
| --- | --- |
| Execução de obra de reforma dos estacionamentos 1 e 2, localizados no terreno que abriga a sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte, conforme discriminado no Projeto Básico elaborado pela empresa TECTRAN - Técnicos em Transporte Ltda., projeto este complementado pela “Planilha Complementar” elaborada pela área de engenharia da Divisão de Administração da Câmara Municipal de Belo Horizonte, compreendendo o fornecimento e a administração da mão-de-obra e de todo o material, equipamentos, peças e serviços necessários à perfeita e integral viabilização da obra. |  |

OBSERVAÇÕES:

1)- No preço global ofertado foram considerados todos os encargos e custos diretos ou indiretos incidentes sobre o objeto da licitação.

2)- Anexa a esta proposta comercial encontra-se a planilha de composição do preço global, a qual cobre, no mínimo, os itens citados no Projeto Básico, com a indicação de seus respectivos preços.

3)- Os serviços ofertados obedecem a todas as descrições e condições estabelecidas no ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2009 e no Projeto Básico que o integra, responsabilizando-se esta licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: _______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data prevista para a entrega dos envelopes).

Belo Horizonte, ______ de _______________ de 2009.

_____________________________________________

Nome e assinatura

ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a) ___________________________________________________, portador do documento de identidade nº _______________________________, para participar das reuniões relativas à TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2009, o (a) qual está autorizado (a) a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da licitante, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2009.

_________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

Obs.: Identificar o signatário.

ANEXO V

TERMO DE VISTORIA

Declaro, para fins de instrução da TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2009, que a empresa _____________________________________________ compareceu, nesta data, à Câmara Municipal de Belo Horizonte, para visita técnica, onde lhe foram apresentadas todas as informações e condições locais para o completo e adequado cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.

Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2009.

_________________________________________________

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA:

Concordamos com os termos da declaração acima, dando-nos por satisfeitos com todas as informações obtidas.

Belo Horizonte, ____, de _____________ de 2009.

__________________________________________

Nome e assinatura de representante da licitante

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE ESTACIONAMENTOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E A EMPRESA ______________________________________.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede nesta Capital, na Av. dos Andradas, nº 3.100, neste ato representada por sua Presidente, Vereadora Luzia Maria Ferreira, doravante designada CONTRATANTE, e a empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, com sede nesta Capital, na Rua ____________, nº ____, Bairro __________, neste ato representada por ____________, doravante designada CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência da TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2009 e observados os preceitos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, o presente CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE ESTACIONAMENTOS, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - OBJETO

É objeto do presente Contrato a execução de obra de reforma dos estacionamentos 1 e 2, localizados no terreno que abriga a sede da CONTRATANTE, conforme discriminado no Projeto Básico elaborado pela empresa TECTRAN - Técnicos em Transporte Ltda., projeto este complementado pela “Planilha Complementar” elaborada pela área de engenharia da Divisão de Administração da CONTRATANTE, compreendendo o fornecimento e a administração da mão-de-obra e de todo o material, equipamentos, peças e serviços necessários à perfeita e integral viabilização da obra.

2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

As condições exigíveis para a execução do presente Contrato são aquelas previstas em seu ANEXO ÚNICO, no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2009 e no Projeto Básico que o integra.

3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço global de R$ _____________ (____________________________), da seguinte forma:

a) 10% (dez por cento) após a assinatura do Contrato e a entrega pela CONTRATADA e a aprovação pela CONTRATANTE do cronograma a que se refere o item 3.12 do ANEXO ÚNICO deste ajuste;

b) 25% (vinte e cinco por cento) após a conclusão de 30% (trinta por cento) da obra;

c) 25% (vinte e cinco por cento) após a conclusão de 60% (sessenta por cento) da obra;

d) 40% (quarenta por cento) após a entrega final da obra, mediante a aprovação da empresa responsável pelo Projeto Básico, acrescidos da medição e aprovação dos serviços e do termo de recebimento assinado pela Contratante.

3.2 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE não implica prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na consecução dos serviços, nem exclui as responsabilidades civil e ético-profissional de que trata a Lei Federal nº 8.666/93, tudo dentro dos prazos legais e contratuais pertinentes.

3.3 - O pagamento será efetuado contra-apresentação, em carteira ou por meio de depósito bancário, mediante apresentação da correspondente fatura/nota fiscal à Divisão de Finanças da CONTRATANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis em relação às datas de pagamento a fornecedores, que são os dias  5, 10, 20 e 25 de cada mês.

3.4 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento, pela CONTRATANTE, de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2009.

4 - REAJUSTAMENTO DO PREÇO

4.1 - O preço poderá ser reajustado, nos termos da legislação vigente, respeitado, sempre, o princípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato.

- 4.2 - Caberá à CONTRATADA solicitar o reajuste devido, fornecendo os documentos que justifiquem e comprovem alteração significativa do preço.

5 - PRAZO DE ENTREGA

5.1 - A contratada obriga-se a realizar toda a obra no prazo máximo de 70 (setenta) dias consecutivos, a contar de seu início, o qual deverá ocorrer em no máximo 10 (dez) dias consecutivos a contar do recebimento do Contrato.

5.2 - Havendo paralisações ou interrupções provocadas por iniciativa da CONTRATANTE, o prazo de execução da obra será acrescido do somatório dessas horas inativas.

6 - DURAÇÃO

Este Contrato vigerá da data de sua assinatura, chegando a termo ao fim do período de garantia.

7 - GARANTIA

A Contratada obriga-se a garantir toda a obra, serviços e equipamentos pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de seu recebimento pela Contratante, contra defeitos ou vícios de fabricação, execução ou instalação.

8 - FISCALIZAÇÃO

8.1 - Fica assegurado à Contratante o direito de acompanhar e fiscalizar a obra, com livre acesso aos locais de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários, devendo a CONTRATADA e seus profissionais fornecer relatórios ou quaisquer informações que se fizerem necessárias, quando assim lhes forem solicitados.

8.2 - A ação fiscalizadora da CONTRATANTE não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato ou por irregularidades constatadas, nem por quaisquer danos causados, inclusive a terceiros.

9 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão integralmente por conta de dotação orçamentária própria da CONTRATANTE, sob o número 0101.010310012.001.4490-51-04 - Obras e Instalações: Execução de Obras por Contrato.

10 - RESPONSABILIDADES

10.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que os serviços por ela prestados venham a causar ao patrimônio público, ao pessoal da CONTRATANTE ou a terceiros.

10.2 - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e securitários resultantes da execução deste Contrato, devendo remeter à CONTRATANTE os respectivos comprovantes, sempre que exigidos.

10.2.1 - Em caso de a CONTRATANTE ser judicialmente condenada ao pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 10.2, a CONTRATADA deverá ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorários.

10.3 - A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução deste Contrato, a qualidade dos serviços previstos no ANEXO ÚNICO, sendo obrigada a refazer, a qualquer tempo, serviços prestados que apresentem qualquer tipo de defeito.

10.4 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas no processo licitatório.

11 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

11.1 - Este Contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resolução previstas nos subitens seguintes.

11.2 - A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas em lei ou neste Contrato, rescindi-lo nos seguintes casos:

a - inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;

b  declaração de falência ou aceitação do pedido de concordata da CONTRATADA, no curso da execução deste Contrato;

c - injustificada baixa na qualidade dos serviços prestados, a juízo da CONTRATANTE.

11.3 - Resolve-se o Contrato:

a - pelo decurso de seu prazo de vigência;

b - pelo integral cumprimento de seu objeto;

c - pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o art. 472 do Código Civil Brasileiro.

12 - MULTA

12.1 - Ocorrendo o descumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas neste Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita à multa diária de 0,2% (dois décimos cento) do valor contratado, para cada tipo de infração cometida, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral contratual.

12.2 - Para os fins do subitem 12.1, entende-se por:

a - valor contratado, o preço global previsto no item 3.1 deste Contrato;

b - tipo de infração, o descumprimento a obrigação prevista em cada um dos itens, subitens ou letras deste Contrato ou de seu ANEXO ÚNICO.

13 - ADITAMENTO

Este Contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de Termo Aditivo.

14 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO

Independentemente de transcrição, integram o presente Contrato o Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 7/2009 e respectivos anexos, a documentação, a proposta comercial da CONTRATADA e a planilha de composição do preço global, no que estas não conflitarem com aquele.

15 - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato.

16 - ACEITAÇÃO

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 2009.

CONTRATANTE: ___________________________________________

Vereadora LUZIA MARIA FERREIRA

Presidente da CMBH

CONTRATADA: ___________________________________________

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS

1 - OBJETO:

1.1 - Constitui objeto deste Contrato a execução de obra de reforma dos estacionamentos 1 e 2, localizados no terreno que abriga a sede da CONTRATANTE, com vistas a aumentar para 86 (oitenta e seis) o número de vagas demarcadas para carros e, também, criar no estacionamento 2 um espaço demarcado com capacidade para 11 (onze) motocicletas, conforme discriminado no Projeto Básico elaborado pela empresa TECTRAN - Técnicos em Transporte Ltda., projeto este complementado pela “Planilha Complementar” elaborada pela área de engenharia da Divisão de Administração da CONTRATANTE, compreendendo o fornecimento e a administração da mão-de-obra e de todo o material, equipamentos, peças e serviços necessários à perfeita e integral viabilização da obra.

2- QUADRO DE PREÇO:

| ESPECIFICAÇÃO | PREÇO GLOBAL (R$) |
| --- | --- |
| Execução de obra de reforma dos estacionamentos 1 e 2, localizados no terreno que abriga a sede da CONTRATANTE, conforme discriminado no Projeto Básico elaborado pela empresa TECTRAN - Técnicos em Transporte Ltda., projeto este complementado pela “Planilha Complementar” elaborada pela área de engenharia da Divisão de Administração da CONTRATANTE, compreendendo o fornecimento e a administração da mão-de-obra e de todo o material, equipamentos, peças e serviços necessários à perfeita e integral viabilização da obra. |  |

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

3.1 - A reforma e a adequação dos sanitários deverão seguir o que está disposto neste Anexo e, sobretudo, no Projeto Básico desenvolvido pela empresa TECTRAN - Técnicos em Transporte Ltda., criteriosamente observadas as normas de acessibilidade de pessoas com deficiência definidas na NBR 9050/2004 da ABNT (versão atualizada) e na Lei Estadual 11.666/94.

3.2 - A obra tem por objetivo aumentar a capacidade dos estacionamentos 1 e 2, internos à sede da CONTRATANTE, passando das atuais 74 para 86 o número de vagas destinadas a carros, estando incluída nesse total, a criação de 3 (três) espaços para veículos utilizados por pessoas com deficiência, observadas as normas de acessibilidade definidas na NBR 9050/2004 da ABNT (versão atualizada) e, na falta de clareza da norma, na Lei Estadual 11.666/94. Também, integra este objeto a criação de 11 (onze) vagas demarcadas para motocicletas, localizada no estacionamento 2.

3.3 - Denomina-se estacionamento 1 o pátio entre o prédio principal e o prédio anexo, com a entrada dos carros pela Avenida Churchill e, estacionamento 2, a via interna de acesso à portaria da Central de Atendimento ao Cidadão, com a entrada dos veículos pela marginal da Avenida dos Andradas.

3.4 - A obra de reforma deverá ser executada seguindo rigorosamente o disposto neste Anexo e, sobretudo, nas especificações, recomendações, detalhamentos, desenhos e relação de material e serviços contidos nos seguintes documentos desenvolvidos pela empresa TECTRAN - Técnicos em Transporte Ltda.: ”Apresentação”; “Memorial Descritivo”; “Projeto de Geometria e Sinalização”; “Detalhes” e “Quantitativo/Orçamento”, bem como na “Planilha Complementar” elaborada pela área de engenharia da Divisão de Administração da CONTRATANTE.

3.5 - A execução da obra implicará no remanejamento de áreas permeáveis, acarretando, assim, a demolição de trechos do piso concretado e, também, a construção de contrapisos em concreto e pisos cimentados em parte dos canteiros gramados, distribuídas nos estacionamentos 1 e 2, com vistas a possibilitar a localização das vagas para carros e motocicletas. A delimitação entre os trechos de piso cimentado e as áreas permeáveis dar-se-á de forma contínua, através de meios-fios de concreto assentados com argamassa de cimento e areia no traço convencional. As novas áreas permeáveis deverão ser forradas com o mesmo tipo de vegetação existente nos espaços adjacentes aos estacionamentos.

3.6 - A implantação das vagas no estacionamento 2 exigirá a realização de intervenções preliminares que deverão ser executadas ao longo do alinhamento de todas as vagas. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela administração e execução dos serviços, bem como pelo fornecimento de todo o material, equipamento, maquinário, transporte e mão-de-obra necessários à realização dos trabalhos, os quais consistem em: retirada de árvores das áreas que receberão pavimentação; escavação manual de material de 1ª categoria; demolição de pavimentação asfáltica; demolição de piso concretado ou cimentado; retirada de meios-fios; retirada de grama; rebaixamento ou remanejamento de redes hidrossanitárias, inclusive caixas de passagem; rebaixamento ou remanejamento de redes condutoras de água pluvial, inclusive caixas de passagem; rebaixamento ou remanejamento de redes elétricas, inclusive caixas de passagem; regularização e compactação manual de terreno com soquete; assentamento dos meios-fios no novo alinhamento; recomposição ou complementação da pavimentação asfáltica seguindo o grade existente; recomposição ou complementação de piso cimentado sobre base em concreto; construção de passeio cimentado sobre contrapiso de concreto em todo o alinhamento das vagas, sobretudo junto ao muro de arrimo.

3.7 - Na etapa subseqüente aos serviços preliminares listados no subitem 3.6 acima, a CONTRATADA deverá proceder à regularização do piso e, em seguida, aplicar duas demãos de tinta poliuretana na cor cinza asfalto sobre todo o estacionamento, como forma de apagar as antigas demarcações e servir como pano de fundo para a nova demarcação e sinalização viária.

3.8 - Após a aplicação da tinta cinza de fundo, a CONTRATADA deverá proceder – mediante o fornecimento e administração do material, equipamento e mão-de-obra – à demarcação de 86 (oitenta e seis) vagas para carros, enumeradas em ordem crescente, aí incluídas 3 (três) vagas especiais sinalizadas para veículos ocupados por pessoas com deficiência, seguindo integralmente os dispositivos estabelecidos pela NBR nº 9050, da ABNT e pela Lei Estadual nº 11.666/94. Além dessas, a CONTRATADA deverá proceder à demarcação de 11 (onze) vagas consecutivas não enumeradas, para o estacionamento de motocicletas. Na demarcação das vagas e na sinalização viária horizontal será utilizado o seguinte material: tinta à base de resina epóxi 100 % sólido, nas cores branca e amarela; termoplástico aspergido retrorrefletivo; e laminado elastoplástico, conforme a indicação em projeto.

3.9 - A CONTRATADA deverá fornecer, administrar e implantar toda a sinalização vertical, conforme a localização, os quantitativos e as especificações técnicas definidas nas plantas e na planilha anexas, documentação essa integrante do Projeto Básico desenvolvido pela empresa TECTRAN - Técnicos em Transporte Ltda.

3.10 - A CONTRATADA deverá deixar as áreas permeáveis preparadas para o recebimento da terra vegetal, da grama e da vegetação a ela destinada, devendo esse trabalho de paisagismo ser executado pelos jardineiros da CONTRATANTE. A preparação exigida consiste em manter uma cota de profundidade constante igual a 30 cm (trinta centímetros) em toda a área do canteiro, para que ali possam ser aplicadas a camada do adubo, a grama e o restante da vegetação paisagística.

3.11 - A CONTRATADA deverá construir um passeio paralelamente ao alinhamento do muro de arrimo e em toda a sua extensão, no estacionamento 2, o qual funcionará como batente para as rodas dos veículos que ali irão estacionar, de forma a evitar esbarrões no muro de concreto armado.

3.12 - A CONTRATADA deverá elaborar um cronograma para a execução da obra, a ser entregue à CONTRATANTE, para aprovação, antes de seu início.

4 - CONDIÇÕES GERAIS:

4.1 - São obrigações da CONTRATADA:

a - apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, devidamente quitada às suas expensas;

b - iniciar a obra no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos a contar do recebimento do Contrato. Iniciada a obra, deverá a mesma ser integralmente concluída no prazo máximo de 70 (setenta) dias consecutivos. No caso de paralisações ou interrupções provocadas por iniciativa da CONTRATANTE, o prazo de execução da obra será acrescido do somatório dessas horas inativas;

c - transferir a realização de determinado trabalho para um horário que não interfira nas atividades normais da CONTRATANTE, caso a execução da obra provoque barulho e poeira acima dos limites toleráveis;

d - manter seus empregados trajando uniformes contendo a identificação da empresa e utilizando todo o equipamento de segurança e de proteção individual, durante o período de execução da obra;

e - fiscalizar diariamente, por meio de um técnico em segurança do trabalho, a adoção das normas técnicas de segurança e a utilização dos equipamentos de proteção individual pelos seus empregados, durante as etapas de execução da obra;

f - responder por todo e qualquer dano que causar às instalações físicas, aos equipamentos, mobiliário e veículos da CONTRATANTE, de vereadores ou servidores, em decorrência da obra indicada neste Anexo, devendo repará-lo antes da quitação da nota fiscal referente à execução do objeto contratado;

g - executar e entregar a obra à CONTRATANTE conforme as especificações contidas neste Anexo e seguindo o Projeto Básico respectivo;

h - garantir toda a obra, serviços e equipamentos, objeto desta contratação, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de seu recebimento pela CONTRATANTE, contra defeitos ou vícios de fabricação, execução ou instalação;

i - fornecer e administrar todo o material, equipamentos, peças e serviços necessários à perfeita e integral viabilização da obra;

j - utilizar material de primeira linha e empregar toda a técnica necessária na execução da obra;

k - realizar, ao término de todos os serviços, uma limpeza total e minuciosa dos locais em que foram realizadas as intervenções objeto da contratação;

l - responsabilizar-se por todas as despesas referentes à locação de equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios e serviços necessários à realização da obra;

m - responsabilizar-se pelo transporte de máquinas, ferramentas, equipamentos, material, acessórios e pela mão-de-obra indispensáveis à execução da obra, bem como pela retirada, acondicionamento e transporte de entulho dela decorrente até os locais de bota-fora autorizados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;

n - possuir em seu quadro de pessoal um técnico habilitado, com registro no CREA, o qual permanecerá no local da obra durante todo o tempo de sua execução;

o - levar ao conhecimento da fiscalização, representada pelos engenheiros lotados na Divisão de Administração da CONTRATANTE, a programação de execução das etapas ou a ocorrência de problemas encontrados no decorrer da obra, para que a solução encontrada seja analisada e aprovada pelos supramencionados profissionais;

p - orientar os seus empregados quanto à adoção de uma postura de discrição, cordialidade e respeito para com vereadores, servidores e público no ambiente de trabalho;

q - proceder ao pagamento de toda e qualquer taxa referente à obra, objeto desta contratação, cobrada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pelo CREA-MG ou por qualquer outro órgão autorizado pela legislação vigente;

r - manter em local visível uma cópia quitada da ART referente à obra objeto desta contratação.

4.2 - São obrigações da CONTRATANTE:

a -  facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA ao local de trabalho;

b - ceder local para a guarda das ferramentas e equipamentos da CONTRATADA, durante o período de execução dos trabalhos;

c - ceder local para a troca de roupas pelos empregados da CONTRATADA envolvidos nos trabalhos;

d - fornecer toda a água e a energia elétrica necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos indispensáveis à obra;

e - fornecer e aplicar toda a grama e demais vegetação necessária a integrar os novos canteiros ao paisagismo existente em sua sede;

f - providenciar um local seguro para o estacionamento dos veículos usuários das vagas durante todo o período de execução da obra;

g - fiscalizar, através dos engenheiros lotados na sua Divisão de Administração, todas as etapas de execução da obra.